СОВЕТ СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Вологодского муниципального района

РЕШЕНИЕ

24.06.2011г.                                                                                                № 78

п. Непотягово

О принятии «Инвестиционной программы

развития систем коммунальной инфраструктуры

в сфере теплоснабжения и водоснабжения

Спасского сельского поселения»

В целях повышения надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей, улучшения их качества, снижения себестоимости, улучшения экологической обстановки окружающей среды, создания благоприятных условий для проживания населения, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», «Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры Спасского сельского поселения на 2008-2014 год», Совет  Спасского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить «Инвестиционную программу развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и водоснабжения Спасского сельского поселения на 2008 -2014».

2. Настоящее решение подлежит обнародованию и вступает в силу после обнародования.

Глава поселения                                                                       И.А.Тарабухина

Утверждена

Решением Совета

Сельского поселения Спасское

От 24.06.2011 года  №  78

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

СХПК «Племптица-Можайское» по развитию систем коммунальной

инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и  электроснабжения      Спасского  сельского  поселения  Вологодского  района     на 2012-2014 годы.

2011 год

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Паспорт инвестиционной программы | 3 |
| 1.2 | Анкета предприятия | 5 |
| 4 | МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ | 6 |
| 5 | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | 8 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1.1  Паспорт инвестиционной программы СХПК «Племптица-Можайское», по развитию систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и водоснабжения Спасского сельского поселения Вологодского района на 2012-2014 годы

| 1 | Наименование инвестиционной Программы | Инвестиционная программа СХПК «Племптица-Можайское» по развитию систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения Спасского сельского поселения Вологодского района на 2012-2014 годы |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки Программы | 1.Федеральный закон от 30.12.2004 г.N210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; |
| 3 | Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Спасское |
| 4 | Координатор инвестиционной Программы | Глава сельского поселения Спасское Тарабухина И.А. |
| 5 | Разработчики Программы | СХПК «Племптица-Можайское» |
| 6 | Исполнитель Программы | СХПК «Племптица-Можайское» |
| 7 | Сроки реализации Программы | Реализация программы в 2012 - 2014 годы |
| 8 | Источник финансирования программы | Общий объем финансирования инвестиционной программы: Теплоснабжение – 40600 тыс. руб. в том числе по источникам: - привлечённые средства –40600 тыс. руб. Водоснабжение – 1500 тыс. руб. в том числе по источникам: - привлечённые средства - 1500 тыс. руб., Водоотведение – 3000 тыс.руб. в том числе по источникам: - привлечённые средства – 1000 тыс. руб. - средства бюджета сельского поселения Спасское – 100 тыс. руб. - средства районного бюджета – 900 тыс. руб. – средства областного бюджета – 1000 тыс. руб. Электроснабжение – 1400 тыс. руб. в том числе по источникам: - привлечённые средства - 1400 тыс. руб., |
| 9 | Состояние проблемы | Основная проблема теплоснабжения - в котельной водогрейные котлы типа ТВГ –4 эксплуатируются с 1974 года. В соответствии с «инструкцией по продлению срока безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» СО.153-34.17.469. – 2003 п. 1.2. котлы и их вспомогательное оборудование выработали назначенный срок службы. Основная проблема водоснабжения - необходимость строительства артезианской скважины в связи с расширением поселка Можайское. Основная проблема водоотведения – необходимость дополнительной химической очистки и обеззараживания воды. Основная проблема электроснабжения – строительство подстанции в связи с расширением п.Можайское |
| 10 | Цели и задачи Программы | Основные цели инвестиционной программы: Реализация требований федерального и областного законов «Об энергосбережении»; Повышение надежности сетей теплоснабжения, и водоснабжения; Приведение качества услуг в соответствие с действующими нормативными требованиями; Повышение экономической эффективности оказания услуг; Основные задачи инвестиционной программы: Реализация государственной энергосберегающей политики; Увеличение пропускной способности, снижение аварийности; Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и теплоснабжения; Бесперебойное обеспечение потребителей качественными услугами. |
| 11 | Основные направления Программы | По развитию систем теплоснабжения: - замена котлов ТВГ – 4 на жаротрубные РЕМЕКС, замена теплообменников, установка дымовых труб, замена насосных групп в котельной. - установка теплосчетчиков на отопление - По развитию систем водоснабжения: - строительство артезианской скважины. По развитию систем водоотведения: - ремонт канализационных колодцев -реконструкция очистных сооружений - строительство канализационных сетей новой застройки п. Можайское По электроснабжению: -строительство подстанции в п.Можайское |

# 1.2. Анкета предприятия

| 1 | Полное название предприятия: | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Племптица-Можайское» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Юридический адрес предприятия: | Вологодская область, Вологодский район, п. Можайское |
| 3 | Почтовый адрес предприятия: | 160514, Вологодская область, Вологодский район, п. Можайское |
| 4 | Телефон, факс: | (8172) 55-53-67 |
| 5 | Электронная почта: | plemptiza@mail.ru |
| 6 | Руководитель предприятия: | Топоров Сергей Александрович |
| 7 | Главный бухгалтер предприятия: | Созонова Надежда Александровна |
| 8 | Основные виды деятельности СХПК «Племптица –Можайское» | Разведение сельскохозяйственной птицы. Производство мяса сельскохозяйственной птицы. Оптовая и розничная торговля. Производство и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии). Сбор, очистка и распределение воды. Производство, передача, распределение электроэнергии. Управление эксплуатацией жилого фонда. |
| 9 | Предприятие имеет | Водопроводных сетей -10,8 км., артезианских скважин – 9 шт., водопроводная насосная станция – 1 шт., водонапорных башен -1 шт., канализационных сетей – 7 км., очистных сооружений канализации - 1 шт., канализационных насосных станций - 6 шт., тепловых сетей – 55 км., отопительных котельных 1 шт. из них работающих на природном газе - 1 шт., трансформаторных подстанций - 12 шт., |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| № | ОБЪЕКТ | ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО тыс. рублей | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1.1 | Техническое перевооружение газовой котельной: Замена котла ТВГ – 4 в котельной п. Можайское, замена теплообменников, установка дымовых труб, замена насосных групп. |  | 40000 |  |  | 40000 |
|  | в том числе: привлечённые средства |  | 40000 |  |  | 40000 |
|  | Бюджет поселения |  | 00 |  |  |  |
|  | Надбавка к тарифу |  | 00 |  |  |  |
| 1.2 | Установка теплосчетчиков на отопление в п.Можайское | 6 штук | 600 | 600 |  |  |
|  | в том числе: привлечённые средства |  | 600 | 600 |  |  |
|  | Бюджет поселения |  | 00 |  |  |  |
|  | Надбавка к тарифу |  | 00 |  |  |  |
|  | Итого по теплоснабжению |  | 40600 | 600 |  | 40000 |
| 2 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 2.1 | Строительство артезианской скважины п. Можайское | 1 шт. | 1500 |  | 1500 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  | 1500 |  | 1500 |  |
|  | Надбавка к тарифу |  | 00 |  |  |  |
|  | Итого по водоснабжению |  | 1500 |  | 1500 |  |
| 3 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 3.1 | Ремонт канализационных колодцев | 2 шт. | 300 | 300 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  | 300 | 300 |  |  |
|  | Надбавка к тарифу |  | 00 |  |  |  |
| 3.2 | Реконструкция очистных сооружений |  | 1500 |  |  | 1500 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  | 700 |  |  | 700 |
|  | Районный бюджет |  | 700 |  |  | 700 |
|  | Бюджет поселения |  | 100 |  |  | 100 |
|  | Надбавка к тарифу |  | 00 |  |  |  |
| 3.3 | Строительство канализационных сетей в п. Можайское новая застройка | 710 м. | 1200 |  |  | 1200 |
|  | Районный бюджет |  | 200 |  |  | 200 |
|  | Областной бюджет |  | 1000 |  |  | 1000 |
|  | Надбавка к тарифу |  | 00 |  |  |  |
|  | Итого по водоотведению |  | 3000 | 300 |  | 2700 |
| 4 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| 4.1 | Строительство подстанции в п. Можайское | 1 шт. | 1400 |  | 1400 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  | 1400 |  | 1400 |  |
|  | Надбавка к тарифу |  | 00 |  |  |  |
|  | Итого по электроснабжению |  | 1400 |  | 1400 |  |
|  | ВСЕГО |  | 46500 | 900 | 2900 | 42700 |

3.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», ее главного организационно - финансового механизма – Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 г., программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а так же в соответствии с федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», и на основании Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Спасское на 2012 -2014 годы СХПК «Племптица – Можайское» разработал проект инвестиционной программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения  Спасского сельского поселения Вологодского района на 2012-2014 годы (далее инвестиционная программа).

Данная  инвестиционная программа разработана и представлена на утверждение  в Совет Сельского поселения Спасское.                                                                                                             Цели инвестиционной программы:

- Реализация требований федерального и областного законов «Об энергосбережении»;

- Приведение качества услуг в соответствие с действующими нормативными требованиями;

- Повышение экономической эффективности оказания услуг;                                                            - Улучшение качества услуг населения;

- Полное возмещение затрат предприятию СХПК «Племптица-Можайское» инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разработана для решения следующих задач:

- Реализация государственной энергосберегающей политики;

- Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения;

- Бесперебойное  обеспечение потребителей качественными услугами.

Основные направления Программы:

- Техническое перевооружение газовой котельной

-Установка теплосчетчиков на отопление

-Строительство артезианской скважины

-Ремонт канализационных колодцев

- Реконструкция очистных сооружений

-Строительство канализационных сетей

- Строительство подстанции

.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы. Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, будут обеспечены за счет привлеченных средств.

Утверждена

Решением Совета

Сельского поселения Спасское

От 24.06.2011 года №  78

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Сосны» по развитию систем коммунальной

инфраструктуры в сфере теплоснабжения и водоснабжения

Спасского сельского поселения Вологодского района  на 2012-2014 годы.

2011 год

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Паспорт инвестиционной программы | 3 |
| 1.2 | Анкета предприятия | 5 |
| 4 | МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ | 6 |
| 5 | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | 8 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1.1  Паспорт инвестиционной программы ООО «Сосны», по развитию систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и водоснабжения Спасского сельского поселения Вологодского района на 2012-2014 годы

| 1 | Наименование инвестиционной Программы | Инвестиционная программа ООО «Сосны» по развитию систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и водоснабжения Спасского сельского поселения Вологодского района на 2012-2014 годы |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки Программы | 1.Федеральный закон от 30.12.2004 г.N210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; |
| 3 | Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Спасское |
| 4 | Координатор инвестиционной Программы | Глава сельского поселения Спасское Тарабухина И.А. |
| 5 | Разработчики Программы | ООО «Сосны» |
| 6 | Исполнитель Программы | ООО «Сосны» |
| 7 | Сроки реализации Программы | Реализация программы в 2012 - 2014 годы |
| 8 | Источник финансирования программы | Общий объем финансирования инвестиционной программы: Теплоснабжение – 5233,122 тыс. руб. в том числе по источникам: - привлечённые средства – 5233,1тыс. руб. - средства бюджета сельского поселения Спасское – тыс. руб. Водоснабжение – 7500 тыс. руб. в том числе по источникам: - привлечённые средства - 7500 тыс. руб., |
| 9 | Состояние проблемы | Основная проблема теплоснабжения- это эксплуатируемые водонагрейные котлы типа ТВГ – 8М изготовлены в1976 году. Эксплуатируются с 13.11.1979 года. В соответствии с «инструкцией по продлению срока безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» СО.153-34.17.469. – 2003 п. 1.2. котлы и их вспомогательное оборудование выработали назначенный срок службы. Основная проблема в водоснабжении связанна низким качеством воды. По данным лабораторных исследований по химическим показателям питьевая вода не соответствует требованиям санитарных норм и правил. Химический элемент «железо» превышает предельно допустимую норму в 4,5 раза, показатель мутности превышает норму в 6,4 раза. |
| 10 | Цели и задачи Программы | Основные цели инвестиционной программы: Реализация требований федерального и областного законов «Об энергосбережении»; Повышение надежности сетей теплоснабжения, и водоснабжения; Приведение качества услуг в соответствие с действующими нормативными требованиями; Повышение экономической эффективности оказания услуг; Основные задачи инвестиционной программы: Реализация государственной энергосберегающей политики; Увеличение пропускной способности, снижение аварийности; Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и теплоснабжения; Бесперебойное обеспечение потребителей качественными услугами. |
| 11 | Основные направления Программы | По развитию систем теплоснабжения: - замена котла ТВГ – 8М, установленного в котельной п. Непотягово; - строительство теплосети по ул. Молодежной п. Непотягово. По развитию систем водоснабжения: - строительство комплекса очистных сооружений на системе водоснабжения ООО «Сосны», п. Непотягово; - оценка запасов воды проектирование и бурение артезианской скважины в п. Непотягово. |

# 1.2. Анкета предприятия

| 1 | Полное название предприятия: | Общество с ограниченной ответственностью «Сосны» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Юридический адрес предприятия: | Вологодская область, Вологодский район, п. Сосновка, ул. Рабочая, д.3; |
| 3 | Почтовый адрес предприятия: | 160523, Вологодская область, Вологодский район, п. Сосновка, ул. Рабочая, д.3; |
| 4 | Телефон, факс: | (8172) 77-58-35 |
| 5 | Электронная почта: | ooo_sosny@mail.ru |
| 6 | Руководитель предприятия: | Шеремет Алексей Емануилович |
| 7 | Главный бухгалтер предприятия: | Серегина Галина Александровна |
| 8 | Основные виды деятельности ООО «Сосны»: | Производство, реализация пара и горячей воды (тепловой энергии) – теплоснабжение; Водоснабжение, удаление и обработка сточных вод; Вывоз мусора; Управляющая организация многоквартирными домами. |
| 9 | Предприятие имеет в аренде | Водопроводных сетей -35,5 км., артезианских скважин – 24 шт., водопроводная насосная станция – 1 шт., водонапорных башен -5 шт., канализационных сетей – 22.5 км., очистных сооружений канализации - 4 шт., канализационных насосных станций - 6 шт., тепловых сетей – 17.7 км., отопительных котельных 6 шт. из них работающих на природном газе - 5 шт., на твердом топливе - 1 шт. |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| № | ОБЪЕКТ | ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО тыс. рублей | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоснабжение |
| 1.1 | Замена котла ТВГ – 8М в котельной п. Непотягово |  | 3233,1 | 1233,1 | 2000 |  |
|  | в том числе: привлечённые средства |  | 3233,1 | 1233,1 | 2000 |  |
|  | Бюджет поселения |  | 00 |  |  |  |
|  | Надбавка к тарифу |  | 00 |  |  |  |
| 1.2 | Строительство теплосети по ул. Молодежной п. Непотягово |  | 2000 |  |  | 2000 |
|  | в том числе: привлечённые средства |  | 2000 |  |  | 2000 |
|  | Бюджет поселения |  | 00 |  |  |  |
|  | Надбавка к тарифу |  | 00 |  |  |  |
|  | Итого по теплоснабжению |  | 5233,1 | 1233,1 | 2000 | 2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 2.1 | Строительство комплекса очистных сооружений на системе водоснабжения ООО «Сосны», п. Непотягово | 80 тыс. м3 | 3500 | 1200 | 1200 | 1100 |
|  | в том числе: |  | 00 |  |  |  |
|  | Бюджет поселения |  | 00 |  |  |  |
|  | Надбавка к тарифу |  | 3500 | 1200 | 1200 | 1100 |
| 2.2 | Оценка запасов воды, проектирование и бурение артезианской скважины в п. Непотягово |  | 4000 | 1000 | 1500 | 1500 |
|  | в том числе: |  | 00 |  |  |  |
|  | Привлечённые средства |  | 4000 | 1000 | 1500 | 1500 |
|  | Надбавка к тарифу |  | 00 |  |  |  |
|  | Итого по водоснабжению |  | 7500 | 2200 | 2700 | 2600 |
|  | ВСЕГО |  | 12733,1 | 3433,1 | 4700 | 4600 |

3.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», ее главного организационно - финансового механизма – Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 г., программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а так же в соответствии с федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», и на основании Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Спасское на 2012 -2014 годы ООО «Сосны» разработало проект инвестиционной программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и водоснабжения  Спасского сельского поселения Вологодского района на 2012-2014 годы (далее инвестиционная программа).

Данная  инвестиционная программа разработана и представлена на утверждение  в Совет Сельского поселения Спасское. Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения балансов интересов потребителей коммунальных услуг и самого предприятия коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия и улучшения качества питьевой воды, данная инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения надбавки к тарифу.

Цели инвестиционной программы:

- Реализация требований федерального и областного законов «Об энергосбережении»;

- Приведение качества услуг в соответствие с действующими нормативными требованиями;

- Повышение экономической эффективности оказания услуг;                                                            - Улучшение качества услуг населения;

- Полное возмещение затрат предприятию ООО «Сосны», связанных с реализацией инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разработана для решения следующих задач:

- Реализация государственной энергосберегающей политики;

- Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения;

- Бесперебойное  обеспечение потребителей качественными услугами.

Основные направления Программы:

- Замена котла ТВГ – 8М в котельной Непотягово;

- Строительство теплосети по ул. Молодежной п. Непотягово;

- Строительство комплекса очистных сооружений на системе водоснабжения ООО «Сосны»,  п. Непотягово;

- Оценка запасов воды, проектирование и бурение артезианской скважины п. Непотягово.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы. Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, будут обеспечены за счет привлеченных средств.