УТВЕРЖДЕНА

Решением Совета

Спасского сельского поселения

от 24.06.2011  № 79

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Спасского сельского поселения

на 2012-2014 гг.

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2012-2014 гг.

Паспорт программы

Наименование             Программа комплексного развития систем

программы                   коммунальной инфраструктуры

Спасского сельского поселения   на 2012-2014 гг.

Основание для              Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ

разработки                     "Об основах регулирования тарифов

программы                     организаций коммунального комплекса",

Разработчик                   Администрация Спасского

программы                     сельского поселения

Сроки реализации программы

Программа реализуется в 2012-2014 гг.

Цель программы

- повышение надежности тепло-, водоснабжения, водоотведения поселения

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития населенных пунктов поселения,

- создание благоприятных условий для проживания населения.

Основные задачи

-строительство и модернизация инфраструктуры систем  ЖКХ поселения

- повышение надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей

- улучшение качества услуг и снижение их себестоимости;

- снижение затрат на производство и повышение эффективности использования ресурсов;

-сокращение потерь и производственных

расходов на коммунальные услуги;

-  стимулирование производителей и потребителей в экономичном использовании ресурсов;

- бесперебойное обеспечение  коммунальными услугами населения

и объектов социальной сферы.

Исполнители      программы:        Администрация Спасского сельского поселения

Разделы программы:

Раздел №1. Газификация

Раздел №2. Теплоснабжение

Раздел №3. Водоснабжение

Раздел №4. Водоотведение

Раздел №6. Электроснабжение

ВВЕДЕНИЕ

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ № Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом от 30 октября 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 22 августа 2005 года №533 «Об утверждении положения о взаимодействии органов государственной власти субъектов РФ, осуществляющих регулирование на товары и услуги организаций коммунального комплекса, с органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса».

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения – это программа строительства или модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых  коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории поселения.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения включает цели, задачи, направления развития системы коммунальной инфраструктуры, мероприятия и сроки исполнения.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного, районного, областного бюджетов и внебюджетных источников.

Раздел № 1                                                      ГАЗИФИКАЦИЯ

Применение природного газа в сельской местности повышает социально-экономический потенциал поселения.

Максимальный эффект достигается при комплексном использовании газа для теплоснабжения жилых домов, коммунально-бытовых объектов и производственных помещений

1.Газификация новой застройки п. Перьево   площадь – 1,5 га, участков – 11 шт

Потребность в финансировании:

| Наимен.мероприятия | ед.изм. | объем.показатели | фин.потребление тыс.руб. | источники финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | фед.бюджет | област.бюдж | районный бюдж. | бюджет пос-ния | привлеченные ср-ва |
| 2014год |
| п.Перьево новая застройка | км | 2.7 | 8100,00 | 8000,00 |  | 100,00 |  |  |

Раздел № 2                                                 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

I.     Реконструкция газовой котельной п. Непотягово

Основная проблема – это эксплуатируемые водонагрейные котлы типа ТВГ -8М изготовлены в 1976 г.  Эксплуатируются с 13.11.1979 г.

В соответствии с «инструкцией по продлению срока безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» СО.153-34.17.469.-2003 п.1.2. котлы и их вспомогательное оборудование выработали назначенный срок службы.

2. Строительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении в п.Перьево по ул.Молодежной. Для отопления дома культуры и к частным домам.

3. Замена участка тепловой сети п.Можайское 120м. ( 140 тыс.руб)

4. Установка теплосчетчиков на отоплении п.Можайское ( 600тыс.руб.)

Потребность в финансировании:

| наименование мероприятия | ед. изм. | объемн.показатели | финан.потребл. тыс.руб. | источники финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | фед.бюджет | обл.бюджет | район.бюджет | бюджет поселенияя | привлеченные сре-ва |
| 2012 год |
| установка теплосчеткиков на отопление в п.Можайское | шт. | 6 | 600,0 |  |  |  |  | 600,00 |
| п.Непотягово замена котла ТВГ-8М в газовой котельной | шт. | 1 | 3233,1 | 2012 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1233,1 |
|  |  |  |  | 2013 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |
| 2014 год |
| п.Перьево строительство тепловой сети по ул.Молодежной | м | 400 | 2000,0 |  |  |  |  | 2000,00 |
| 2014 год |
| п. Можайское техническое перевооружение газовой котельной |  |  | 40 000,00 |  |  |  |  | 40 000,00 |
| итого |  |  | 45833,1 |  |  |  |  |  |

Раздел № 3                                                    ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Водоснабжение жителей поселения производится подземными скважинами. В п. Непотягово  по данным  лабораторных исследований по химическим показателям питьевая вода не соответствует требованиям СанПиНа по показателю  - железо превышает предельно допустимую норму в 4,5 раза, показатель мутности превышает норму в 6,4 раза.

1.В п. Непотягово строительство системы по удалению из питьевой воды: химического элемента – железо, мутности, цветности, а так же хлорирования накопительного резервуара -384 м3.

2. В связи с длительным сроком эксплуатации скважин п. Непотягово, п. Перьево, д. Родионцево, необходимо провести оценку запасов подземных вод (арт. скважины «»1058, 2360, 22/92, 8/95, 2598 – п. Непотягово, №№ 3555, 2755, 2717, - п. Перьево, № 648 д. - Родионцево). Общая стоимость составляет 3,0 млн. руб. Необходимость оценки запасов и прогнозных ресурсов подземных вод, и поставки их на государственный учет установлены Законом РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах» в качестве основных требований по рациональному использованию и охране недр (раздел III).

3.Строительство новой артезианской скважины в п.Можайское

Потребность в финансировании:

| наименов.мероприятия | ед.изм. | объемн. показатели | финан.потребл. тыс.руб. | источники финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | район. бюджет | бюджет поселенияя | привлеченные сре-ва |
| 2012 год |
| Строительство комплекса систем очистки воды п. Непотягово |  |  | 3 500,00 |  |  |  |  | 1200,00 |
|  |  |  |  | 2013 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1200,00 |
|  |  |  |  | 2014 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1100,00 |
| Оценка запасав воды п. Непотяово, п. Перьево, д. Родионцево проектирование и бурение разведочно-эксплуатационной скважины п. Непотягово |  |  | 4 000,00 | 2012 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |
|  |  |  |  | 2013 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,00 |
|  |  |  |  | 2014 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,00 |
| 20 13 год |
| п. Можайское строительство артезианской скважины | шт. | 1 | 1 500,00 |  |  |  |  | 1500,00 |
| итого |  |  | 9 000,00 |  |  |  |  |  |

Раздел № 4                                                    ВОДООТВЕДЕНИЕ

1. Строительство канализационных сетей в п. Непотягово от ул. Молодежная до очистных п. Можайское;- 4,0 км ( 8 800 тыс.руб)

2.п. Можайское, строительство канализационных сетей новая застройка. -0,71 км

3. п.Можайское  ремонт  канализационных колодцев  (300 тыс.руб.)

4. п.Можайское реконструкция очистных сооружений ( 1500 тыс.руб.)

| наименование мероприятий | ед.изм. | объемные показатели | финансовые потребл. тыс.руб | источники финансирования млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | фед.бюджет | обл.бюджет | район.бюджет | бюджет поселенияя | привлеченные сре-ва |
| 2014 год |
| строительство канализационных сетей в п.Непотягово, от ул.Молодежная | км | 4,0 | 8800,00 | 7000,00 | 1000,00 | 400,00 | 400,00 |  |
| 2012 год |
| п.Можайское ремонт канализационных колодцев | шт | 2 | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 |
| 2014 год |
| п.Можайское реконструкция очистных сооружений |  |  | 1500,00 |  |  | 700 | 100 | 700 |
| п. Можайское строительство канализационных сетей новая застройка | м | 710 | 1200,00 |  | 1000,00 | 200,00 |  |  |
| всего |  |  | 11800,00 |  |  |  |  |  |

Раздел № 5                                                     ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Во всем поселений  внутрипоселковые сети, подстанции, объекты уличного освещения требуют капитального ремонта

п. Можайское строительство подстанции

  - новая застройка  -1400,00 тыс. руб.

Потребность в финансировании- 1400,00   тыс. руб.

| наименование мероприятий | ед.изм. | объемные показатели | финансовые потребл. тыс.руб | источники финансирования млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | фед.бюджет | обл.бюджет | район.бюджет | бюджет поселенияя | привлеченные сре-ва |
| 2013 год |
| п. Можайское строительство подстанции | шт. | 1 | 1400,00 |  |  |  |  | 1400,00 |

|  | Потребность в финансировании тыс.руб | в том числе по источникам финансирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | федер.бюджет | област.бюджет | районный бюдж. | бюджет поселения | привлеченные сре-ва |
| итого по поселению |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение | 9000,00 |  |  |  |  | 9000,00 |
| Водоотведение | 11800,00 | 7000,00 | 2000,00 | 1300,00 | 500,00 | 1000,00 |
| Газификация | 8100,00 | 8000,00 |  | 100,00 |  |  |
| Электроснабжение | 1400,00 |  |  |  |  | 1400,00 |
| Теплоснабжение | 45833,1 |  |  |  |  | 45833,1 |