АДМИНИСТРАЦИЯ  СПАССКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Вологодского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03. 2015 г.                                                                                          № 94

О проведении двухмесячника

по санитарной очистке и благоустройству

населенных пунктов поселения

В целях обеспечения сохранности муниципальных улиц и дорог населенных пунктов поселения, для улучшения внешнего вида и санитарного состояния населенных пунктов,  администрация поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Объявить с 14 апреля  по 14 июня 2015 года   двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов поселения.

- Обратиться к населению, трудовым коллективам и общественным организациям с просьбой внести свой безвозмездный вклад в улучшение внешнего вида и санитарного состояния населенных пунктов.

- Утвердить план мероприятий по проведению санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов поселения (приложение №1).

- Рекомендовать соответствующие территории для проведения уборки вокруг производственных зданий, учреждений, торговых точек, центральных улиц поселков за предприятиями и организациями (приложение № 2).

- Рекомендовать руководителям хозяйств: СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный» (Хоштария Е.Е.), СХПК «Племптица-Можайское» (Топоров С.А.), ООО «АПК Чушевицы» (Петрова О.А.), начальникам участков ООО «Сосны» п. Перьево (Синицына В.В.), п. Непотягово (Бузова О.В.) организовать отвоз  мусора от жилого сектора, произвести очистку традиционных мест складирования остатков кормов и мусора от животноводческих мест и производственных объектов, организовать вырубку борщевика Сосновского на закрепленных территориях.

- Еженедельно на заседаниях рабочей группы подводить итоги работы по выполнению плана по благоустройству.

- Для руководства проведения санитарной очистки и благоустройства населенных пунктов поселения создать рабочую группу в составе:

- председатель – Казанов А.Н.

- заместитель председателя -  Караман С.Ю.

- члены рабочей группы:

Семенова Л.В.- руководитель отдела  землеустройства поселения

Филатова И.В.- специалист администрации,

по согласованию:

Бузова О.В. -  начальник участка Непотягово ООО «Сосны»

Синицына В.В. -  начальник участка Перьево ООО «Сосны

Глава поселения                                                               А.Н.Казанов

Приложение № 1

к постановлению № 94

от  16.03.2015г.

ПЛАН

Мероприятий по санитарной очистке и благоустройству

населенных пунктов Спасского сельского поселения

с 14 апреля по 14 июня 2015 года

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | ответственные |
| --- | --- | --- |
| Организационная работа: Издать постановление о проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов Для руководства проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов создать рабочую группу. Произвести закрепление территорий по санитарной очистке за предприятиями и учреждениями Довести информацию о проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов до населения и организаций | до 14 апреля | Казанов А.Н. Караман С.Ю. |
| Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству Устройство площадок для стоянки автомобилей во дворах | апрель | Караман С.Ю. |
| Проведение субботников по санитарной очистке населенных пунктов | апрель-май | Караман С.Ю. Синицина В.В. Бузова О.В. |
| Организация субботников на кладбищах поселения | май | Караман С.Ю. |
| Работы по озеленению: -посадка деревьев и кустарников; -оборудование цветников и клумб -побелка деревьев; -удаление сухих деревьев и веток | май | Казанов А.Н. Караман С.Ю. |
| Ликвидация стихийных свалок | май | Караман С.Ю. |
| Очистка производственных территорий от мусора и остатков кормов | апрель-май | Руководители предприятий (по согласованию) |
| Работы по уничтожению борщевика | май-июнь | Караман С.Ю., руководители организаций, учреждений (по согласованию) |
| Окашивание территории поселков | июнь | Караман С.Ю. |
| обустройство детской площадки в д. Юрово. | июнь | Караман С.Ю. |
| обустройство детских площадок во дворах п. Непотягово | июнь | Караман С.Ю. |

Приложение № 2

к постановлению № 94

от  16.03.2015г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ТЕРРИТОРИЙ

по санитарной очистке, окашиванию на весенне-летне-осенний период 2015 года за предприятиями, учреждениями и предпринимателями

| № п/п | Наименование предприятия, учреждения | Закрепленная территория |
| --- | --- | --- |
| 1. | СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный» (по согласованию) | Территория около производственных зданий (фермы, комплекс, РММ, пилорама), около «Бычихи», здания конторы, клумбы у здания конторы. У магазина с обязательной установкой урн для мусора. |
| 2. | ООО «АПК Чушевицы» (по согласованию) | Территория около производственных зданий (фермы, РММ), у здания конторы. |
|  | СХПК «Племптица-Можайское» (по согласованию) | Территория около производственных зданий, магазинов, у здания конторы. В п. Перьево территория магазина с обязательной установкой урн для мусора. |
|  | ОАО «Ростелеком» (по согласованию) | Территория под и вокруг вышки |
|  | Дом-музей имени А.Ф. Можайского (по согласованию) | Территория около музея, парк. |
|  | ООО «Сосны» п. Непотягово (по согласованию) | Придомовая территория многоквартирных домов, территория вокруг котельной |
|  | ООО «Сосны» п. Перьево (по согласованию) | Придомовая территория Школьного пер., территория у котельной, территория очистных сооружений |
|  | Спасская средняя школа (по согласованию) | Территория около школы, набережная за ДК, парк |
|  | Перьевская средняя школа (по согласованию) | Территория около школы, территория у обелиска |
|  | ООО «Перьево» (по согласованию) | Территория около магазина и бывшей конторы |
|  | ООО «Теон», д. Емельяново (по согласованию) | Придомовая территория многоквартирных домов |
|  | Администрация поселения, библиотека, медпункт п. Перьево (по согласованию) | Территория вокруг зданий. |
|  | Дом культуры, библиотека, медпункт п. Непотягово, администрация СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный» (по согласованию) | Территория вокруг здания ДК, клумбы у здания стоянка автомашин |
|  | Администрация поселения | Территория вокруг здания администрации, придорожная канава к Пошехонскому шоссе, клумбы по центральной улице |
|  | Предприниматели: Зурашвили М.О., Гордеева О.А., Трошичева М.Н., Закатаев О.Л., Вьюшкова И.В., Шиловская Т.Н., Павлова Т.К., (по согласованию) | Территория около торговых павильонов, с обязательной установкой урн для мусора у каждой торговой точек, |
|  | п. Непотягово Яблоков С.В. д. Емельяново Соколов А.В. д. Родионцево Смирнов В.П. Поляков А.В. Кувшинов В.М. Смирнов В.Н. Мельникова А.А. Алексеев Ю.Н. Сорокина И.В. ООО «Лакки» п. Перьево Проскуряков Н.А. Кривоборский С.С. Басалаев У.У. (по согласованию) | Вокруг производственной зоны |

Глава поселения                                                                                 А.Н.Казанов