АДМИНИСТРАЦИЯ  СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Вологодского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2010  г. № 194

п. Непотягово

О принятии долгосрочной целевой программы

« Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в муниципальных учреждениях

Спасского сельского поселения на 2010-2020 гг.»

В целях реализации федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 года № 261-ФЗ, распоряжения правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г № 1830-р

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить долгосрочную целевую программу« Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Спасского сельского поселения на 2010-2020 гг.» (Приложение № 1)

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главного специалиста по народно-хозяйственным вопросам О.А. Полещук.

- Обнародовать настоящее постановление.

Глава поселения                                                           	   И.А. Тарабухина

Утверждено:

Постановлением главы Спасского

сельского поселения

от  26 августа 2010 № 194

(приложение №1)

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в муниципальных учреждениях  Спасского сельского поселения на 2010-2020гг. »

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Спасского сельского поселения на 2010-2020гг.» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 года № 261-ФЗ, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 1830-р, Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Заказчик Программы | Администрация Спасского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Спасского сельского поселения |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: - снижение расходов бюджета поселения на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования. Основными задачами Программы являются -совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; -уменьшение с 01.01.2010г потребления энергии и связанных с этим затрат на 15 процентов за пять лет по муниципальным учреждениям; -внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях; |
| Сроки реализации Программы | 2010-2020гг. |
| Исполнители Программы | Администрация Спасского сельского поселения. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 2747,6 тыс.руб., за счет средств: бюджета Спасского сельского поселения; бюджет субъекта Федерации |
| Ожидаемые конечные результаты | Повышение заинтересованности в энергосбережении; Сокращение расходов тепловой, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями поселения. |

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат  бюджета поселения, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией поселения политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

На 1.01.2010 года в муниципальной собственности находятся 7 здания. Отапливаемая площадью составляет 4587,77 кв.м. Годовое энергопотребление по данным 2009 года составляет 1898,3 мВт.

|  | Муниципальное учреждение | Адрес здания | Отапливаемая площадь | Годовое потребление энергии (тепловой и электр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М2 | кВтч/год |
| 1 | Администрация Спасского с/п | п. Непотягово, д. 44 | 379,9 | 83625,1 |
| 2 |  | филиал администрации п. Перьево, Школьный пер. 3б | 119,6 | 55477,8 |
| 3 | МУК «Непотяговский дом культуры» | Дом культуры п. Непотягово, д. 50 | 1466,4 | 565572,9 |
| 4 |  | Дом культуры п. Можайское | 1384,5 | 384139,9 |
| 5 |  | Дом культуры п.Перьево, Школьный пер. | 178,9 | 0,3 |
| 6 | МУС «Спасский физкультурно-оздоровительный комплекс» | п. Можайское, д. | 823,87 | 664075 |
| 7 |  | п. Непотягово, д. 50 | 234,6 | 145376,5 |
|  | ВСЕГО: |  | 4587,77 | 1898267,5 |

Потребление энергии  бюджетными учреждениями Спасского сельского поселения

Муниципальные здания находятся в оперативном управлении муниципальных учреждений.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета поселения, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

В 2009 году муниципальные учреждения поселения на энергоресурсы и воду израсходовали 1920,87 тыс. руб., что составило 20 % бюджета поселения за 2009год.

2.Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности в муниципальных учреждениях.

2.1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ по ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ и ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.

Одним из основных мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений является проведение энергетических обследований (энгергоаудит) зданий находящихся в муниципальной собственности, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий.

Данное мероприятие предусматривает детальное обследование муниципальных зданий с целью выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и выработки мер по его реализации. По результатам  энергетического обследования лицо его проводившее составляет энергетический паспорт и передает заказчику. В энергетическом паспорте должна содержаться следующая информация:

1) об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

2) об объеме используемых энергетических ресурсов и  его изменении;

3) о показателях энергетической эффективности;

4) о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении;

5) о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

График проведения энергетического обследования зданий, находящихся в муниципальной собственности поселения и  затраты на его проведение приведены в таблице1.

Таблица 1.

| №п/п | Муниципальное учреждение | Первое обследование | Повторное обследование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Срок, год | Потребность в финансов. средствах тыс.руб | срок | Потребность в финансов. средствах тыс.руб |
| 1 | Администрация Спасского с/п п. Непотягово, д. 44 | 2011 | 20 | 2016 | 30 |
| 2 | Администрация Спасского с/п филиал администрации п. Перьево, Школьный пер. 3б | 2011 | 20 | 2016 | 30 |
| 3 | МУК «Непотяговский дом культуры» Дом культуры п. Непотягово, д. 50 | 2012 | 50 | 2017 | 70 |
| 4 | МУК «Непотяговский дом культуры» Дом культуры п. Можайское | 2011 | 40 | 2016 | 60 |
| 5 | МУС «Спасский физкультурно-оздоровительный комплекс» п. Можайское | 2012 | 40 | 2017 | 60 |
| 6 | МУС «Спасский физкультурно-оздоровительный комплекс» п. Непотягово, д. 50 | 2012 | 30 | 2017 | 50 |
|  | ВСЕГО: |  | 210 |  | 320 |

После проведения энергоаудита, в программу будут внесены дополнения и изменения  в соответствии с предложенными  мероприятиями  по энергосбережению.

Все определенные в ходе энергоаудита энергосберегающие мероприятия со сроком окупаемости не более 2 лет реализуются в первоочередном порядке.

2.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

1. Одним из самых важных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений является обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетический ресурс. Для этого необходимо установить приборы учета энергетических ресурсов и ввести их в эксплуатацию на всех зданиях, находящихся в муниципальной собственности поселения до 01.10.2010года. Потребность в финансовых средствах определена в таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование здания.строения Сооружения,адрес | вода | Эл.энергия | тепло |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во приборов | Стоим. Тыс.руб | Кол-во приборов | Стоим. Тыс.руб | Кол-во приборов | Стоим. Тыс.руб |
| Администрация Спасского с/п п. Непотягово, д. 44 | 1 | 10 |  |  | 1 | 170 |
| Администрация Спасского с/п филиал администрации п. Перьево, Школьный пер. 3б |  |  |  |  | 1 | 170 |
| МУК «Непотяговский дом культуры» Дом культуры п. Непотягово, д. 50 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 450 |
| МУК «Непотяговский дом культуры» Дом культуры п. Можайское | 1 | 10 |  |  | 1 | 450 |
| МУС «Спасский физкультурно-оздоровительный комплекс» п. Можайское | 1 | 10 |  |  | 1 | 450 |
| МУС «Спасский физкультурно-оздоровительный комплекс» п. Непотягово, д. 50 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 100 |
| ВСЕГО: | 5 | 50 | 2 | 20 | 6 | 1790 |

Применение приборов учета снижает количественные объемы потребляемых энергоресурсов в среднем на 15-20 процентов. Это позволит окупить затраты на установку приборов учета в течении 5-6 лет.

2. Начиная с 1.01.2010 года  муниципальным учреждениям поселения необходимо обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребления воды, тепловой энергии, электрической энергии в течении пяти лет на 15 процентов от объема потребления им в 2009 году  каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее, чем на три процента (табл.4).

Таблица 4.

| Муниципальные учреждения поселения | Вода, м3 | Тепло, Гкал | Электрическая энергия, тыс. Квт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2009 год | 2010год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Администрация Спасского с/п п. Непотягово, д. 44 | 21,6 | 20,9 | 20,3 | 19,7 | 19,1 | 18,4 | 71,9 | 69,7 | 67,6 | 65,6 | 63,6 | 61,7 | 5,4 | 5,2 | 5,08 | 4,9 | 4,7 | 4,6 |
| Администрация Спасского с/п филиал администрации п. Перьево, Школьный пер. 3б |  |  |  |  |  |  | 47,7 | 46,3 | 44,8 | 43,5 | 42,2 | 40,9 |  |  |  |  |  |  |
| МУК «Непотяговский дом культуры» Дом культуры п. Непотягово, д. 50 | 675,6 | 655,33 | 635,6 | 616,6 | 598,1 | 580,1 | 486,3 | 471,7 | 457,5 | 443,8 | 430,5 | 417,6 | 6 | 5,82 | 5,64 | 5,47 | 5,3 | 5,1 |
| МУК «Непотяговский дом культуры» Дом культуры п. Можайское | 200 | 194 | 188,2 | 182,5 | 177,05 | 171,7 | 330,3 | 320,4 | 310,7 | 301,4 | 292,4 | 283,6 |  |  |  |  |  |  |
| МУС «Спасский физкультурно-оздоровительный комплекс» п. Можайское | 300 | 291 | 282,2 | 273,8 | 265,6 | 257,6 | 571 | 553,87 | 537,2 | 521,1 | 505,5 | 490,3 |  |  |  |  |  |  |
| МУС «Спасский физкультурно-оздоровительный комплекс» п. Непотягово, д. 50 | 223,2 | 216,5 | 210 | 203,7 | 197,6 | 191,7 | 125 | 121,25 | 117,6 | 114,08 | 110,6 | 107,3 | 1,5 | 1,45 | 1,41 | 1,36 | 1,32 | 1,28 |

удельное потребление тепловой и электрической энергии в зданиях муниципальных учреждений в среднем по поселению будет составлять:

2009 год – 413,77 кВтч/кв.м,

2010 год – 401,35 кВтч/кв.м,

2011 год – 389,3 кВтч/кв.м,

2012 год – 377,6 кВтч/кв.м,

2013 год – 366,3 кВтч/кв.м,

2014 год –   355,3 кВтч/кв.м.

3. Во многих зданиях остается устаревшая система освещения, что приводит к большому расходу электроэнергии. Поэтому необходимо провести работы по замене систем освещения на более экономичные, и произвести замену обычных ламп накаливания на энергосберегающие Расчет потребности в средствах для финансирования мероприятий по модернизации систем освещения зданий муниципальных учреждений по годам приведен в таблице 5.

Таблица 5.

| Наименование учреждения | Замена осветительных приборов | Ламп на энергосберегающие | Всего средств Тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |  |
|  | шт | Тыс. руб | Шт. | Тыс. руб | шт | Тыс. руб | Шт. | Тыс. руб |  |
| Администрация Спасского с/п п. Непотягово, д. 44 | - | - | 20 | 30 | - | - | - | - | 30 |
| Администрация Спасского с/п филиал администрации п. Перьево, Школьный пер. 3б | - | - | - | - | 10 | 3 |  |  | 3 |
| МУК «Непотяговский дом культуры» Дом культуры п. Непотягово, д. 50 |  |  | 40 | 60 |  |  | 60 | 18 | 78 |
| МУК «Непотяговский дом культуры» Дом культуры п. Можайское |  |  | 15 | 22,5 |  |  | 30 | 9 | 31,5 |
| МУС «Спасский физкультурно-оздоровительный комплекс» п. Можайское |  |  | 8 | 12 |  |  | 16 | 4,8 | 16,8 |
| МУС «Спасский физкультурно-оздоровительный комплекс» п. Непотягово, д. 50 |  |  | 10 | 15 |  |  | 20 | 6 | 21 |
| ВСЕГО: |  |  | 93 | 139,5 | 10 | 3 | 126 | 37,8 | 180,3 |

## 3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета поселения.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы из бюджета поселения составляет 2747,6 тыс. руб., в т.ч.:

2010 год – 100 тыс. руб.,

2011 год – 1163,8 тыс. руб.,

2012 год – 1163,8 тыс. руб.,

2016 год – 160 тыс. руб.

2017 год -  160 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета поселения носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета поселения на очередной финансовый год.

После проведения энергоаудита, в программу будут внесены дополнения и изменения  в соответствии с предложенными  мероприятиями  по энергосбережению.

Все определенные в ходе энергоаудита энергосберегающие мероприятия со сроком окупаемости не более 2 лет реализуются в первоочередном порядке.

4. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляют Администрация Сосновского сельского поселения, МУК «Непотяговский Дом культуры», МУС «Спасский физкультурно-оздоровительный комплекс». Заказчики контролируют выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляют управление ее исполнителями, готовит ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за еженедельный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

## 5. Оценка эффективности реализации Программы

## При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

экономия энергоресурсов и средств бюджета поселения по каждому муниципальному зданию, не менее 15 процентов;

обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных учреждений;

повышение заинтересованности в энергосбережении;

сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях;

экономия потребления воды в муниципальных учреждениях.

Экономия электроэнергии (тепловой энергии, воды) планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии (тепловой энергии, воды) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.

За период реализации Программы будет сэкономлено 288,1  тыс.  рублей.