АДМИНИСТРАЦИЯ СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Вологодского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04. 2017 г. № 74

О проведении двухмесячника

по санитарной очистке и благоустройству

населенных пунктов поселения.

 В целях обеспечения сохранности муниципальных улиц и дорог населенных пунктов поселения, для улучшения внешнего вида и санитарного состояния населенных пунктов, администрация поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить с 17 апреля по 17 июня 2017 года двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов поселения.
2. Обратиться к населению, трудовым коллективам и общественным организациям с просьбой внести свой безвозмездный вклад в улучшение внешнего вида и санитарного состояния населенных пунктов.
3. Утвердить план мероприятий по проведению санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов поселения (приложение №1).
4. Рекомендовать соответствующие территории для проведения уборки вокруг производственных зданий, учреждений, торговых точек, центральных улиц поселков за предприятиями и организациями (приложение № 2).
5. Рекомендовать руководителям хозяйств: СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный» (Субботин С.В.), СХПК «Племптица-Можайское» (Топоров С.А.), начальникам участков ООО «УК Сосны» п. Перьево (Синицына В.В.), п. Непотягово (Симанова Т.А.) организовать отвоз мусора от жилого сектора, произвести очистку традиционных мест складирования остатков кормов и мусора от животноводческих мест и производственных объектов, организовать вырубку борщевика Сосновского на закрепленных территориях.
6. Еженедельно на заседаниях рабочей группы подводить итоги работы по выполнению плана по благоустройству.
7. Для руководства проведения санитарной очистки и благоустройства населенных пунктов поселения создать рабочую группу в составе:

- председатель – Казанов А.Н.

- заместитель председателя - Караман С.Ю.

- члены рабочей группы:

Уткина З.П.- зам. главы поселения

Капустина Т.А. - инженер отдела земельных отношений и управления имуществом поселения,

Симанова Т.А. - начальник участка Непотягово ООО « УК Сосны»(по согласованию),

Синицына В.В. - начальник участка Перьево ООО « УК Сосны» (по согласованию).

Глава поселения А.Н.Казанов

Приложение № 1

к постановлению № 74

от 17.04.2017г.

**ПЛАН**

**Мероприятий по санитарной очистке и благоустройству**

**населенных пунктов Спасского сельского поселения**

 **с 17 апреля по 17 июня 2017 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | ответственные лица |
| **Организационная работа:*** Издать постановление о проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов
* Для руководства проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов создать рабочую группу.
* Произвести закрепление территорий по санитарной очистке за предприятиями и учреждениями
* Довести информацию о проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов до населения и организаций
 | до 18апреля | Казанов А.Н.Караман С.Ю. |
|  **Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству*** Устройство площадок для стоянки автомобилей во дворах
 | апрель- май | Караман С.Ю. |
| * Проведение субботников по санитарной очистке населенных пунктов
 | апрель-май | Караман С.Ю.Синицына В.В.Симанова Т.А. |
| * Организация субботников на кладбищах поселения
 | апрель-май | Караман С.Ю. |
| * Работы по озеленению:

-посадка деревьев и кустарников;-оборудование цветников и клумб-побелка деревьев;-удаление сухих деревьев и веток | май - июнь | Казанов А.Н.Караман С.Ю. |
| * Ликвидация стихийных свалок
 | май - июнь | Караман С.Ю. |
| * Очистка производственных территорий от мусора и остатков кормов
 | апрель-май | Руководители предприятий(по согласованию) |
|  |  |  |
| * Работы по уничтожению борщевика
 | май-июнь | Караман С.Ю.,руководители организаций,учреждений(по согласованию) |
| * Окашивание территории поселков
 | июнь | Караман С.Ю. |
| * обустройство детских площадок во дворах
* п. Непотягово
* п. Перьево
* п. Можайское
 | май-июнь | Караман С.Ю. |

Приложение № 2

к постановлению № 74

от 17.04.2017г.\

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

по санитарной очистке, окашиванию на весенне-летне-осенний

 период 2017 года за предприятиями, учреждениями и предпринимателями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия, учреждения | Закрепленная территория |
| 1. | СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный» (по согласованию) | Территория около производственных зданий (фермы, комплекс, РММ, пилорама), кругом здания конторы, клумбы у здания конторы. |
| 2. | СХПК «Племптица-Можайское» (по согласованию) | Территория около производственных зданий, магазинов, у здания конторы.В п. Перьево территория магазина с обязательной установкой урн для мусора. |
| 3. | ОАО «Ростелеком» (по согласованию) | Территория под и вокруг вышки |
| 4. | Дом-музей имени А.Ф. Можайского (по согласованию) | Территория около музея, парк.  |
| 5. | ООО « УК Сосны» п. Непотягово (по согласованию) | Придомовая территория многоквартирных домов, территория вокруг котельной |
| 6. | ООО « УК Сосны» п. Перьево (по согласованию) | Придомовая территория Школьного пер., территория у котельной, территория очистных сооружений |
| 7. | УК «Резной Палисад»( по согласованию) | Придомовая территория многоквартирных домов |
| 8. | МБОУ ВМР «Спасская средняя школа» (по согласованию) | Территория около школы, парк. |
| 9. | МБОУ ВМР «Перьевская основная школа» (по согласованию) | Территория около школы, территория у обелиска, ул. Ветеранов |
| 10.  | МБДОУ ВМР «Спасский детский сад» (по согласованию) | Территория около детского сада |
| 11. | ОО УК « Элит – Сервис», ООО «ЖЕК Вологдастрой», УК «Ананьино», ТСЖ «Давайте жить дружно» в д. Емельяново (по согласованию) | Придомовая территория многоквартирных домов |
| 12 | Администрация поселения, библиотека, медпункт п. Перьево (по согласованию) | Территория вокруг зданий. |
| 13 | Дом культуры, библиотека, медпункт п. Непотягово, администрация СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный» (по согласованию) | Территория вокруг здания ДК, клумбы у здания стоянка автомашин |
| 14 | Администрация поселения | Территория вокруг здания администрации, придорожная канава к Пошехонскому шоссе, клумбы по центральной улице |
| 15 | ООО «Капитан Хруст» (по согласованию) | Территория вокруг производственной зоны |
| 16 | ООО «ВЛАСТКОЛ» (по согласованию) | Территория вокруг производственной зоны |
| 17 | ЗАО «СтарТ-Плюс» (по согласованию) | Территория вокруг водонаполнительной станции |
| 18 | ООО «Шикпрод» (по согласованию) | Территория около магазина, с обязательной установкой урн для мусора |
| 19 | Предприниматели: Зурашвили М.О., Гордеева О.А., Закатаев О.Л., Вьюшкова И.В., Шиловская Т.Н., Никулина Е.В., Коркина Л.М. (по согласованию) | Территория около торговых павильонов, с обязательной установкой урн для мусора у каждой торговой точки.  |
| 20 | д. ЕмельяновоСоколов А.В.д. РодионцевоСмирнов В.П.Поляков А.В.Кувшинов В.М.Мельникова А.А.Алексеев Ю.Н.Сорокина И.В.п. ПерьевоПроскуряков Н.А.Кривоборский С.С.Басалаев У.У. (по согласованию)с. СпасскоеМасикян К.Р. | Вокруг производственной зоны |