АДМИНИСТРАЦИЯ СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Вологодского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04. 2017 г. № 74

О проведении двухмесячника

по санитарной очистке и благоустройству

населенных пунктов поселения.

В целях обеспечения сохранности муниципальных улиц и дорог населенных пунктов поселения, для улучшения внешнего вида и санитарного состояния населенных пунктов, администрация поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить с 17 апреля по 17 июня 2017 года двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов поселения.
2. Обратиться к населению, трудовым коллективам и общественным организациям с просьбой внести свой безвозмездный вклад в улучшение внешнего вида и санитарного состояния населенных пунктов.
3. Утвердить план мероприятий по проведению санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов поселения (приложение №1).
4. Рекомендовать соответствующие территории для проведения уборки вокруг производственных зданий, учреждений, торговых точек, центральных улиц поселков за предприятиями и организациями (приложение № 2).
5. Рекомендовать руководителям хозяйств: СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный» (Субботин С.В.), СХПК «Племптица-Можайское» (Топоров С.А.), начальникам участков ООО «УК Сосны» п. Перьево (Синицына В.В.), п. Непотягово (Симанова Т.А.) организовать отвоз мусора от жилого сектора, произвести очистку традиционных мест складирования остатков кормов и мусора от животноводческих мест и производственных объектов, организовать вырубку борщевика Сосновского на закрепленных территориях.
6. Еженедельно на заседаниях рабочей группы подводить итоги работы по выполнению плана по благоустройству.
7. Для руководства проведения санитарной очистки и благоустройства населенных пунктов поселения создать рабочую группу в составе:

- председатель – Казанов А.Н.

- заместитель председателя - Караман С.Ю.

- члены рабочей группы:

Уткина З.П.- зам. главы поселения

Капустина Т.А. - инженер отдела земельных отношений и управления имуществом поселения,

Симанова Т.А. - начальник участка Непотягово ООО « УК Сосны»(по согласованию),

Синицына В.В. - начальник участка Перьево ООО « УК Сосны» (по согласованию).

Глава поселения А.Н.Казанов

Приложение № 1

к постановлению № 74

от 17.04.2017г.

**ПЛАН**

**Мероприятий по санитарной очистке и благоустройству**

**населенных пунктов Спасского сельского поселения**

**с 17 апреля по 17 июня 2017 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | ответственные лица |
| **Организационная работа:**   * Издать постановление о проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов * Для руководства проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов создать рабочую группу. * Произвести закрепление территорий по санитарной очистке за предприятиями и учреждениями * Довести информацию о проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов до населения и организаций | до 18  апреля | Казанов А.Н.  Караман С.Ю. |
| **Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству**   * Устройство площадок для стоянки автомобилей во дворах | апрель- май | Караман С.Ю. |
| * Проведение субботников по санитарной очистке населенных пунктов | апрель-май | Караман С.Ю.  Синицына В.В.  Симанова Т.А. |
| * Организация субботников на кладбищах поселения | апрель-май | Караман С.Ю. |
| * Работы по озеленению:   -посадка деревьев и кустарников;  -оборудование цветников и клумб  -побелка деревьев;  -удаление сухих деревьев и веток | май - июнь | Казанов А.Н.  Караман С.Ю. |
| * Ликвидация стихийных свалок | май - июнь | Караман С.Ю. |
| * Очистка производственных территорий от мусора и остатков кормов | апрель-май | Руководители предприятий  (по согласованию) |
|  |  |  |
| * Работы по уничтожению борщевика | май-июнь | Караман С.Ю.,  руководители организаций,  учреждений  (по согласованию) |
| * Окашивание территории поселков | июнь | Караман С.Ю. |
| * обустройство детских площадок во дворах * п. Непотягово * п. Перьево * п. Можайское | май-июнь | Караман С.Ю. |

Приложение № 2

к постановлению № 74

от 17.04.2017г.\

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

по санитарной очистке, окашиванию на весенне-летне-осенний

период 2017 года за предприятиями, учреждениями и предпринимателями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия, учреждения | Закрепленная территория |
| 1. | СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный»  (по согласованию) | Территория около производственных зданий (фермы, комплекс, РММ, пилорама), кругом здания конторы, клумбы у здания конторы. |
| 2. | СХПК «Племптица-Можайское» (по согласованию) | Территория около производственных зданий, магазинов, у здания конторы.  В п. Перьево территория магазина с обязательной установкой урн для мусора. |
| 3. | ОАО «Ростелеком» (по согласованию) | Территория под и вокруг вышки |
| 4. | Дом-музей имени А.Ф. Можайского (по согласованию) | Территория около музея, парк. |
| 5. | ООО « УК Сосны»  п. Непотягово  (по согласованию) | Придомовая территория многоквартирных домов, территория вокруг котельной |
| 6. | ООО « УК Сосны»  п. Перьево  (по согласованию) | Придомовая территория Школьного пер., территория у котельной, территория очистных сооружений |
| 7. | УК «Резной Палисад»  ( по согласованию) | Придомовая территория многоквартирных домов |
| 8. | МБОУ ВМР «Спасская средняя школа» (по согласованию) | Территория около школы, парк. |
| 9. | МБОУ ВМР «Перьевская основная школа»  (по согласованию) | Территория около школы, территория у обелиска, ул. Ветеранов |
| 10. | МБДОУ ВМР «Спасский детский сад» (по согласованию) | Территория около детского сада |
| 11. | ОО УК « Элит – Сервис», ООО «ЖЕК Вологдастрой», УК «Ананьино», ТСЖ «Давайте жить дружно»  в д. Емельяново  (по согласованию) | Придомовая территория многоквартирных домов |
| 12 | Администрация поселения, библиотека, медпункт п. Перьево (по согласованию) | Территория вокруг зданий. |
| 13 | Дом культуры, библиотека, медпункт п. Непотягово, администрация СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный» (по согласованию) | Территория вокруг здания ДК, клумбы у здания  стоянка автомашин |
| 14 | Администрация поселения | Территория вокруг здания администрации, придорожная канава к Пошехонскому шоссе, клумбы по центральной улице |
| 15 | ООО «Капитан Хруст» (по согласованию) | Территория вокруг производственной зоны |
| 16 | ООО «ВЛАСТКОЛ» (по согласованию) | Территория вокруг производственной зоны |
| 17 | ЗАО «СтарТ-Плюс» (по согласованию) | Территория вокруг водонаполнительной станции |
| 18 | ООО «Шикпрод» (по согласованию) | Территория около магазина, с обязательной установкой урн для мусора |
| 19 | Предприниматели: Зурашвили М.О., Гордеева О.А., Закатаев О.Л., Вьюшкова И.В., Шиловская Т.Н., Никулина Е.В., Коркина Л.М. (по согласованию) | Территория около торговых павильонов, с обязательной установкой урн для мусора у каждой торговой точки. |
| 20 | д. Емельяново  Соколов А.В.  д. Родионцево  Смирнов В.П.  Поляков А.В.  Кувшинов В.М.  Мельникова А.А.  Алексеев Ю.Н.  Сорокина И.В.  п. Перьево  Проскуряков Н.А.  Кривоборский С.С.  Басалаев У.У.  (по согласованию)  с. Спасское  Масикян К.Р. | Вокруг производственной зоны |