АДМИНИСТРАЦИЯ   СПАССКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Вологодского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2019                                                                                      						                  № 41

О внесении изменений в постановление

от 28.01.2019  года №21 «Об утверждении

Плана мероприятий («Дорожная карта»)

по обеспечению противопожарного водоснабжения

в населенных пунктах с числом жителей

более 50 человек на территории

Спасского сельского поселения»

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 9 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации   от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Спасского сельского поселения, Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390), в целях улучшения состояния источников противопожарного водоснабжения и обеспечения доступа к источникам водоснабжения, используемым для пожаротушения на территории Спасского сельского поселения, администрация Спасского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в План мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению противопожарного водоснабжения в населенных пунктах с числом жителей более 50 человек на территории Спасского сельского поселения, утвержденный постановлением №21 от  28.01.2019  года  следующие изменения: приложение №1 к постановлению администрации Спасского сельского поселения №21 от 28.01.2019 год изложить в новой редакции (прилагается).

- Постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Спасского сельского поселения spasskoe.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения                                                                                   Р.И. Ваниев

Приложение №1

к постановлению администрации

Спасского сельского поселения

№ 41 от 12.02.2019

План мероприятий   «ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по обеспечению противопожарного водоснабжения в населенных пунктах с числом жителей более 50 человек

на территории Спасского сельского поселения

| № п/п | Проводимые мероприятия | Название населенного пункта | Срок выполнения |  |  | Ответственный исполнитель | Необходимо финансовых средств, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата начала |  | дата окончания |  |  |
| 1 | Проведение исправности источников наружного водоснабжения для обеспечения пожаротушения | п. Непотягово д. Голубково п. Можайское п. Перьево д. Юрово д. Хохлево | 2 раза в год май октябрь 2019 г. 2019 г. . |  |  | Комиссия по проверке технического состояния источников противопожарного водоснабжения инженер отдела земельных отношений и управления имуществом Спасского сельского поселения | - |
| 2 | Проведение очистки и углубления источников наружного водоснабжения для обеспечения по обеспечения пожаротушения | п. Непотягово д. Голубково п. Можайское п. Перьево д. Юрово д. Хохлево | май 2019 г. |  | сентябрь 2019 г. | инженер отдела земельных отношений и управления имуществом Спасского сельского поселения | 516,0 214,2 873,6 250,8 42,9 36,8 1934,3 |
| 3 | Геодезическое исследование почвы | д. Бурцево д. Яскино д. Емельяново | апрель 2019 г. | июнь 2019 г. |  | инженер отдела земельных отношений и управления имуществом Спасского сельского поселения | 10,0 10,0 10,0 30,0 |
| 4 | Строительство пожарных водоёмов | д. Бурцево д. Яскино д. Емельяново | май 2019 г. | сентябрь 2019 г. |  | инженер отдела земельных отношений и управления имуществом Спасского сельского поселения | 675,0 825,0 900,0 2400,0 |
| 5 | Устройство подъездных путей к источникам наружного водоснабжения для обеспечения пожаротушения | д. Бурцево д. Яскино д. Емельяново | Май 2019 г. | сентябрь 2019 г. |  | инженер отдела земельных отношений и управления имуществом Спасского сельского поселения | 5,0 12,0 12,0 29,0 |
| 6 | Оборудование площадками для разворота пожарной техники у источников наружного водоснабжения для обеспечения пожаротушения | д. Бурцево д. Яскино д. Емельяново | май 2019 г. | сентябрь 2019 г. |  | инженер отдела земельных отношений и управления имуществом Спасского сельского поселения | 14,4 14,4 14,4 43,2 |
| 7 | Установка информационных указателей у источников наружного водоснабжения для обеспечения пожаротушения | п. Непотягово д. Голубково п. Можайское п. Перьево д. Юрово д. Хохлево д. Бурцево д. Яскино д. Емельяново | май 2019 г. | сентябрь 2019 г. |  | инженер отдела земельных отношений и управления имуществом Спасского сельского поселения | 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0 |
| 8 | Установка ограждения у источников наружного водоснабжения в целях обеспечения безопасности людей | п. Непотягово д. Голубково п. Можайское п. Перьево д. Юрово д. Хохлево д. Яскино д. Бурцево д. Емельяново | апрель 2019 г. | июнь 2019 г. |  | инженер отдела земельных отношений и управления имуществом Спасского сельского поселения | 26,4 9,4 17,4 12,2 5,1 7,0 18,0 8,0 18,0 121,5 |
| 9 | Привидение пожарных гидрантов в исправное состояние | п. Непотягово | апрель- 2019 г. | июнь 2019 г. |  | инженер отдела земельных отношений и управления имуществом Спасского сельского поселения | 100,0 |
| 10 | Создание условий для забора в зимнее время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения | п. Непотягово д. Голубково п. Можайское п. Перьево д. Юрово д. Хохлево д. Бурцево д. Яскино д. Емельяново | декабрь 2019 г. | март 2019 г. |  | инженер отдела земельных отношений и управления имуществом Спасского сельского поселения | 2,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1.2 12,0 |
| 11 | Приобретение и распространение печатных материалов по пожарной безопасности, а также действиям при возникновении пожара. Устройство (обновление) стенда по пожарной безопасности. | п. Непотягово д. Голубково п. Можайское п. Перьево д. Юрово д. Хохлево д. Бурцево д. Яскино д. Емельяново | В течение 2019 г. |  |  | инженер отдела земельных отношений и управления имуществом Спасского сельского поселения | 9,0 |
|  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 4689,0 |

Составил инженер отдела земельных отношений и управления имуществом Спасского сельского поселения Л.С. Булатова

Калькуляция

по отдельным видам деятельности, применяемая для составления «дорожной карты»

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение исправности источников наружного водоснабжения для обеспечения пожаротушения | - | - |
| 2 | Проведение очистки и углубления источников наружного водоснабжения для обеспечения по обеспечения пожаротушения | куб. м | 100 |
| 3 | Геодезическое исследование почвы | - | 10000 |
| 4 | Строительство пожарных водоёмов | куб.м. | 1500 |
| 5 | Устройство подъездных путей к источникам наружного водоснабжения для обеспечения пожаротушения | кв.м | 100 |
| 6 | Оборудование площадками для разворота пожарной техники у источников наружного водоснабжения для обеспечения пожаротушения | кв.м | 100 |
| 7 | Установка информационных указателей у источников наружного водоснабжения для обеспечения пожаротушения (указатель, стойка, работа) | шт. | 1000 |
| 8 | Установка ограждения у источников наружного водоснабжения (сетка-рабица, стойка, работа) | м. | 800 |
| 9 | Привидение пожарных гидрантов в исправное состояние | шт. | 50000 |
| 10 | Создание условий для забора в зимнее время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения | шт. | 1200 |
| 11 | Приобретение и распространение печатных материалов по пожарной безопасности, а также действиям при возникновении пожара. Устройство (обновление) стенда по пожарной безопасности. | 100 шт. | 1000 |