АДМИНИСТРАЦИЯ   СПАССКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Вологодского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2020                                                                                                        № 191

п. Непотягово

О внесении изменений в постановление от 28.01.2019  года №21

«Об утверждении   Плана мероприятий («Дорожная карта») по

обеспечению противопожарного водоснабжения  в населенных пунктах

с числом жителей  более 50 человек на территории Спасского сельского поселения»

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 9 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации   от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Спасского сельского поселения, Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390), в целях улучшения состояния источников противопожарного водоснабжения и обеспечения доступа к источникам водоснабжения, используемым для пожаротушения на территории Спасского сельского поселения, администрация Спасского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в План мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Спасского сельского поселения с числом жителей более 50 человек, утвержденный постановлением Администрации Спасского сельского поселения № 21 от  28.01.2019, следующие изменения: приложение №1  изложить в новой редакции (прилагается).

- Постановление Администрации Спасского сельского поселения от 12.02.2019 № 41 считать утратившим силу.

- Постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Спасского сельского поселения spasskoe.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И. о. главы поселения                                                                          З. П. Уткина

Приложение № 1

утверждено постановлением

Администрации Спасского сельского поселения

от 04.08.2020 № 191

План мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Спасского сельского поселения с числом жителей более 50 человек

| № п/п | Проводимые мероприятия | Населенный пункт | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | Проведение проверки исправности источников наружного водоснабжения для обеспечения пожаротушения | п. Непотягово д. Голубково п. Можайское п. Перьево д. Юрово д. Хохлево д. Родионцево д. Яскино | Ежегодно, 2 раза в год (май, октябрь) | Комиссия по проверке технического состояния источников противопожарного водоснабжения, Инженер Администрации Спасского сельского поселения |
| 2 | Проведение очистки и углубления источников наружного водоснабжения для обеспечения пожаротушения | п. Непотягово д. Голубково п. Можайское п. Перьево д. Юрово д. Хохлево | Май 2022 г. | Октябрь 2022г. | Инженер Администрации Спасского сельского поселения |
| 3 | Строительство пожарных водоёмов | д. Бурцево д. Яскино д. Родионцево д. Емельяново д. Кирки - Улита | Май 2021 г. Май 2020 г. Май 2020 г. Май 2022 г. Май 2022 г. | Октябрь 2021г. Октябрь 2020г. Октябрь 2020г. Октябрь 2022г. Октябрь 2022г. | Инженер Администрации Спасского сельского поселения |
| 4 | Устройство подъездных путей к источникам наружного водоснабжения для обеспечения пожаротушения | д. Бурцево д. Яскино д. Родионцево д. Емельяново д. Кирки - Улита | Май 2021 г. Май 2020 г. Май 2020 г. Май 2022 г. Май 2022 г. | Октябрь 2021г. Октябрь 2020г. Октябрь 2020г. Октябрь 2022г. Октябрь 2022г. | Инженер Администрации Спасского сельского поселения |
| 5 | Оборудование площадками для разворота пожарной техники у источников наружного водоснабжения для обеспечения пожаротушения | д. Бурцево д. Яскино д. Родионцево д. Емельяново д. Кирки - Улита | Май 2021 г. Май 2020 г. Май 2020 г. Май 2022 г. Май 2022 г. | Октябрь 2021г. Октябрь 2020г. Октябрь 2020г. Октябрь 2022г. Октябрь 2022г. | Инженер Администрации Спасского сельского поселения |
| 6 | Установка информационных указателей у источников наружного водоснабжения для обеспечения пожаротушения | д. Бурцево д. Яскино д. Родионцево д. Емельяново д. Кирки - Улита | Май 2021 г. Май 2020 г. Май 2020 г. Май 2022 г. Май 2022 г. | Октябрь 2021г. Октябрь 2020г. Октябрь 2020г. Октябрь 2022г. Октябрь 2022г. | Инженер Администрации Спасского сельского поселения |
| 7 | Установка ограждения у источников наружного водоснабжения в целях обеспечения безопасности людей | д. Бурцево д. Яскино д. Родионцево д. Емельяново д. Кирки - Улита | Май 2021 г. Май 2020 г. Май 2020 г. Май 2022 г. Май 2022 г. | Октябрь 2021г. Октябрь 2020г. Октябрь 2020г. Октябрь 2022г. Октябрь 2022г. | Инженер Администрации Спасского сельского поселения |
| 8 | Привидение пожарных гидрантов в исправное состояние | п. Непотягово | Май 2021 г. | Октябрь 2021г | Инженер Администрации Спасского сельского поселения |
| 9 | Создание условий для забора в зимнее время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения | п. Непотягово д. Голубково п. Можайское п. Перьево д. Юрово д. Хохлево д. Бурцево д. Яскино д. Емельяново д. Родионцево д.Кирики- Улита | Ежегодно с декабря по март | Инженер Администрации Спасского сельского поселения |