АДМИНИСТРАЦИЯ   СПАССКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Вологодского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2022                                                                                                        № 499

п. Непотягово

О внесении изменений в постановление от 28.01.2019  года № 21

«Об утверждении   Плана мероприятий («Дорожная карта») по

обеспечению противопожарного водоснабжения  в населенных пунктах

с числом жителей  более 50 человек на территории Спасского сельского поселения»

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 9 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации   от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Спасского сельского поселения, Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390), в целях улучшения состояния источников противопожарного водоснабжения и обеспечения доступа к источникам водоснабжения, используемым для пожаротушения на территории Спасского сельского поселения, в целях обеспечения достаточным количеством  источников наружного пожарного водоснабжения населенных пунктов поселения, Администрация Спасского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в План мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Спасского сельского поселения с числом жителей более 50 человек, утвержденный постановлением Администрации Спасского сельского поселения № 21 от  28.01.2019, следующие изменения: приложение №1  изложить в новой редакции (прилагается).

- Постановление Администрации Спасского сельского поселения от 08.11.2022 № 479 считать утратившим силу.

- Постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Спасского сельского поселения spasskoe.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И. о. главы поселения                                                                       Н. Н. Фокина

Приложение № 1

утверждено постановлением

Администрации Спасского сельского поселения

от 28.01.2019 № 21 (в редакции

постановления от 28.11.2022 № 499)

План мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Спасского сельского поселения с числом жителей более 50 человек

| № п/п | Проводимые мероприятия | Населенный пункт | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение проверки исправности источников наружного водоснабжения для обеспечения пожаротушения | В населенных пунктах поселения. | Ежегодно, май, октябрь. | Комиссия по проверке технического состояния источников противопожарного водоснабжения, Старший инженер Спасское ТУ |
| 2 | Проведение очистки и углубления источников наружного водоснабжения для обеспечения пожаротушения | п. Непотягово д. Голубково п. Можайское п. Перьево д. Юрово д. Хохлево | 2024 2024г 2024г 2024г 2024г 2024 | Старший инженер Спасское ТУ |
| 3 | Строительство пожарных водоёмов | п. Непотягово д. Бурцево д. Яскино д. Родионцево д. Емельяново д. Кирки – Улита с. Спасское п. Перьево п. Можайское д. Юрово д. Кудрино д. Петровское д. Жилино д. Абрамцево д. Яминово | 2025г. 2023г. 2020, 2023 г. г. 2020, 2023 г. 2023 г. 2021 г. 2023г 2023г 2024г 2023г 2024 г. 2024 г. 2024 г. 2025 г. 2025 г. | Старший инженер Спасское ТУ |
| 4 | Устройство подъездных путей к источникам наружного водоснабжения для обеспечения пожаротушения | п. Непотягово д. Бурцево д. Яскино д. Родионцево д. Емельяново д. Кирки – Улита с. Спасское п. Перьево п. Можайское д. Юрово д. Кудрино д. Петровское д. Жилино д. Абрамцево д. Яминово | 2025г. 2023г. 2020, 2023 г. г. 2020, 2023 г. 2023 г. 2021 г. 2023г 2023г 2024г 2023г 2024 г. 2024 г. 2024 г. 2025 г. 2025 г. | Старший инженер Спасское ТУ |
| 5 | Оборудование площадками для разворота пожарной техники у источников наружного водоснабжения для обеспечения пожаротушения | п. Непотягово д. Бурцево д. Яскино д. Родионцево д. Емельяново д. Кирки – Улита с. Спасское п. Перьево п. Можайское д. Юрово д. Кудрино д. Петровское д. Жилино д. Абрамцево д. Яминово | 2025г. 2023г. 2020, 2023 г. г. 2020, 2023 г. 2023 г. 2021 г. 2023г 2023г 2024г 2023г 2024 г. 2024 г. 2024 г. 2025 г. 2025 г. | Старший инженер Спасское ТУ |
| 6 | Установка информационных указателей у источников наружного водоснабжения для обеспечения пожаротушения | п. Непотягово д. Бурцево д. Яскино д. Родионцево д. Емельяново д. Кирки – Улита с. Спасское п. Перьево п. Можайское д. Юрово д. Кудрино д. Петровское д. Жилино д. Абрамцево д. Яминово | 2025г. 2023г. 2020, 2023 г. г. 2020, 2023 г. 2023 г. 2021 г. 2023г 2023г 2024г 2023г 2024 г. 2024 г. 2024 г. 2025 г. 2025 г. | Старший инженер Спасское ТУ |
| 7 | Установка ограждения у источников наружного водоснабжения в целях обеспечения безопасности людей | п. Непотягово д. Бурцево д. Яскино д. Родионцево д. Емельяново д. Кирки – Улита с. Спасское п. Перьево п. Можайское д. Юрово д. Кудрино д. Петровское д. Жилино д. Абрамцево д. Яминово | 2025г. 2023г. 2020, 2023 г. г. 2020, 2023 г. 2023 г. 2021 г. 2023г 2023г 2024г 2023г 2024 г. 2024 г. 2024 г. 2025 г. 2025 г. | Старший инженер Спасское ТУ |
| 8 | Признание закрытых пожарных водоемов бесхозяйными объектами с последующей регистрацией права муниципальной собственности поселения на них. | п. Непотягово п. Можайское п. Перьево | 2023 г. 2022 г. 2023 г. | Старший инженер Спасское ТУ |
| 9 | Оснащение территорий общего пользования населенных пунктов первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. | д. Озерково д. Абрамцево д. Бурцево п. Можайское п. Непотягово п. Перьево д. Родионцево д. Яскино д. Емельяново д. Кирики – Улита с. Спасское д. Юрово | 2022 г 2024 г 2023 г 2023 г 2023 г 2023 г 2023 г 2023 г 2023 г. 2023 г. 2023 г. 2023 г. | Старший инженер Спасское ТУ |
| 9 | Создание условий для забора в зимнее время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения | В населенных пунктах поселения. | Декабрь-март | Старший инженер Спасское ТУ |